附件3

全国中等职业学校学生管理信息系统

部署实施时间要求

一、2014年3月31日前，各地应完成部署所需的网络、硬件设备、操作系统、数据库、中间件、工具软件等基础环境准备工作。

二、各省具备部署条件后，上报教育部教育管理信息中心，由教育部教育管理信息中心统筹安排部署， 2014年4-5月完成全国中职学生系统的部署实施工作。

三、部署完毕的省（区、市），要及时组织进行数据补录工作，于2014年6月30日前完成学籍信息补录和审批确认工作。

四、2014年8月20日前，各省（区、市）要在全国中等职业学校学生管理系统中完成问题学籍处理，其中省内问题学籍在7月20日前处理完成。

五、从2014年4月开始，各地于每月5日前将《全国中等职业学校学生管理信息系统建设进展情况月报表》报送教育部教育管理信息中心。